## Slide 1: Le projet technique S9

## Slide 2
Projet technique
Définition du projet
(annexe IIIc du référentiel)
Le projet technique de seconde année a une double finalité:
Compléter les acquis dans des situations particulières qui ont intérêt à s’appuyer sur un projet technique en milieu industriel
Conforter les connaissances acquises
Remarque: Le projet technique doit relever d’une situation industrielle authentique.

## Slide 3: Compétences visées par le projet :
CP1.5 : Réaliser un projet technique en milieu professionnel
Projet technique
CP5.3 : Animer une réunion technique
Le projet est un des supports de l’épreuve E63
« Activités en milieu professionnel »
CP1.5
CP5.3
les savoirs
S9
associés
E63

## Slide 4: Évolution du projet en BTS MI:
Contrainte imposée par l’ancien référentiel : validation de la compétence CP3 : méthode de maintenance associée à des compétences de réalisation …
Projet technique
Nouveau référentiel : validation des compétences liées à la stratégie de maintenance par une épreuve spécifique CCF

## Slide 5
  Centrage sur des Activités d’Étude et de Réalisation de solutions techniques en milieu industriel
Caractéristique générale des projets
Projet technique
Nécessité d’une période Entreprise de 6 semaines
Conséquences :
  Élargissement du champ des activités pouvant être développées par le projet

## Slide 6: Champ des activités liées au projet (annexe III b du référentiel)
Étudier, installer et mettre au point un moyen de surveillance ;
Projet technique
Étudier, installer et mettre au point un système d’aide au diagnostic sur une ou plusieurs machines ;
Concevoir et réaliser des solutions d’amélioration d’un système de production en vue d’améliorer sa fiabilité et/ou sa maintenabilité et/ou sa sécurité ;

## Slide 7: Champ des activités liées au projet (annexe III b du référentiel)
Concevoir et réaliser un outillage spécifique d’aide à la maintenance ;
Projet technique
Définir ou optimiser, un plan de maintenance préventive et le valider par sa mise en œuvre ;
Préparer l’installation et participer à la réception et la mise en service de nouveaux biens ;

## Slide 8: Champ des activités liées au projet (annexe III b du référentiel)
Projet technique
Préparer et participer à une intervention lourde de maintenance corrective ou préventive systématique.
Optimiser la gestion quotidienne de la fonction maintenance et valider les solutions par leur mise en œuvre ;

## Slide 9: La démarche de projet
Projet technique
Demande de Réalisation d’un projet issue de l’entreprise
Étude de faisabilité
Le projet est retenu et confié à un étudiant
Rédaction de la note de cadrage
Validation du projet par une commission (inter)académique
MACROPLANNING
EXECUTION DES TACHES
BILAN DU PROJET
Étude
Réalisation
Étudiant
Étudiant
Équipe pédagogique STI
Étudiant
L’entreprise
L’entreprise
synthèse

## Slide 10: La demande de projet (de la part de l’industriel)
Projet technique
La démarche de projet
C’est donc la conclusion d’une discussion entre l’étudiant (aidé par l’équipe pédagogique) et l’entreprise d’accueil du stage de première année.
L’étudiant a intégré dans sa demande de stage de première année la possibilité de développement d’un projet de réalisation en deuxième année.
L’étudiant avec l’aide de l’équipe pédagogique discute avec son tuteur des possibilités de projet
Démarche
de projet

## Slide 11: Étude de faisabilité
Projet technique
La démarche de projet
L’équipe pédagogique vérifie la compatibilité du projet avec :
  Les objectifs du référentiel
  Les contraintes temporelles
  Les données technico-économiques
Démarche
de projet

## Slide 12
Projet technique
La démarche de projet
Il est recommandé de n’affecter qu’un étudiant par projet
Si plusieurs candidats réalisent un même projet, une attention particulière sera portée à la répartition des tâches dans le contrat individuel de travail de chaque étudiant
Le projet est retenu et confié à un étudiant
Démarche
de projet

## Slide 13: La note de cadrage
La démarche de projet
Projet technique
La note de cadrage permet de clarifier le projet, elle précise :
Le contexte du projet technique
L’environnement du projet
Les services à réaliser
Les livrables du projet
Démarche
de projet
La note de cadrage est un élément de l’évaluation
L’étudiant rédige l’avant projet (à joindre au dossier)
L’équipe pédagogique corrige et présente cette note de cadrage à la commission de validation

## Slide 14: La note de cadrage
Projet technique
La démarche de projet
La note de cadrage permet de clarifier le projet, elle précise :
Le contexte du projet technique :
    L’expression du besoin
    Le but ciblé
    Le secteur concerné
    Les équipements, moyens, personnels concernés
    Les acteurs du projet
    Les partenaires internes
Note de
cadrage

## Slide 15
Projet technique
La démarche de projet
La note de cadrage
La note de cadrage permet de clarifier le projet, elle précise :
L’environnement du projet :
    Délai (date de début et de fin)
    Budget
    Moyens mis à disposition
    Études antérieures
    Contraintes techniques particulières
    Politique d’entreprise
Note de
cadrage

## Slide 16
Projet technique
La démarche de projet
La note de cadrage
La note de cadrage permet de clarifier le projet, elle précise :
Les services à réaliser :
Étude préalable si nécessaire : cette étude a pu être réalisée précédemment par l’entreprise. Le projet consiste alors à la mise en oeuvre d’une solution décidée par l’entreprise
Note de
cadrage
Étude de réalisation : cette étude ne doit pas dépasser la première période de stage de 3 semaines, le dossier de réalisation est effectué
La mise en œuvre (montage,câblage, programmation, tests…) dans la deuxième période de stage de 3 semaines

## Slide 17
Projet technique
La démarche de projet
La note de cadrage
La note de cadrage permet de clarifier le projet, elle précise :
Les livrables du projet :
    Dossier relatif à l’étude préalable
    Dossier réalisation
    Le système installé
    Résultats des tests à la mise en oeuvre
Note de
cadrage

## Slide 18: La validation des projets
Projet technique
La démarche de projet
  Les coordonnées de l’entreprise, la description de l’activité
  La définition du projet comprenant les éléments de la note de cadrage
  Le contrat individuel de chaque étudiant sur un même projet
  Les moyens mis à disposition des étudiants
Validation des cahiers des charges des projets qui comprennent :
La validation est sous la responsabilité de l’IA IPR chargé de la coordination du BTS MI (avant la fin du premier trimestre de l’année scolaire)
Démarche
de projet

## Slide 19: Le MACROPLANNING
Projet technique
La démarche de projet
Les équipes pédagogiques fixent le positionnement des périodes de stage avec les contraintes suivantes:
L’étude ne peut pas commencer avant la validation par la commission (inter)académique
L’intervalle entre l’étude de réalisation et la réalisation doit pouvoir absorber les délais de livraison du matériel commandé suite à cette étude

## Slide 20: Le MACROPLANNING
Projet technique
La démarche de projet
L’étudiant définit, ordonne et planifie les tâches nécessaires à la réalisation du projet :
Tâches de l’étude technique préalable si besoin
Tâches de l’étude de réalisation
Tâches de mise en œuvre de la réalisation
Démarche
de projet
Le Macroplanning est un élément de l’évaluation

## Slide 21: Exécution des tâches
Projet technique
La démarche de projet
La mise en œuvre fait appel a des connaissances acquises principalement en «Activités pratiques»
Le temps consacré à la mise en œuvre du projet ne doit pas être inférieur à 50%
L’étude préalable et l’élaboration du dossier de réalisation sont des activités permettant de synthétiser les savoirs des différents domaines de la formation…

## Slide 22: Exécution des tâches
Projet technique
La démarche de projet
Pendant le déroulement du projet, un suivi est mis en place et permet à l’étudiant d’animer des réunions techniques .
La première période de stage est réservée :
  à l’étude préalable si demandée dans la note de cadrage
  à l’étude de réalisation
  éventuellement à la mise en œuvre partielle si possible
La deuxième période de stage est exclusivement réservée à la réalisation ( mise en œuvre de la solution)

## Slide 23: Exécution des tâches
Projet technique
La démarche de projet
L’étudiant vers la fin de la première période de 3 semaines (après l’étude de réalisation) organise une revue de projet avec le tuteur et au moins un enseignant chargé de l’enseignement des activités pratiques.
Il anime cette revue de projet
L’équipe pédagogique et le tuteur évaluent la qualité de l’animation.(une grille d’évaluation nationale est en cours de réalisation)
Le projet est support de la validation de la compétence CP5.3 : « Animer une réunion technique »
Démarche
de projet

## Slide 24: Bilan du projet
Projet technique
La démarche de projet
L’étudiant réunit pour la présentation de son projet :
La note de cadrage
Le macro planning
Les documents du dossier de réalisation
Les éléments justifiant la réalisation (photos,vidéo…)
Le bilan technique de la solution mise en œuvre et la justification des écarts (temporel, technique…) entre la solution réalisée et la solution prévue
Démarche
de projet

## Slide 25: Synthèse

## Slide 26: Conséquences
Projet technique
Le projet
Au niveau de l’entreprise :
    Une présentation du BTS rénové, du contenu des stages en entreprise et plus particulièrement du projet technique.
    Renforcement des partenariats avec les entreprises

## Slide 27: Conséquences
Projet technique
Le projet
Au niveau de la formation :
    Forte implication de l’ensemble de l’équipe pédagogique
    Formation à la Démarche de Projet
    Formation à la Communication et à l’Animation de réunions techniques

## Slide 28: Conséquences
Projet technique
Le projet
Apports en « Activités pratiques »
    L’explicitation de la démarche de projet :
      Les étapes d’un projet (Note de cadrage, Macroplanning, …, Revue de projet, Bilan)
      Les outils de gestion associés
      Mise en œuvre de la réalisation
    La formation à l’animation de réunions techniques
Apports dans les autres disciplines
      Étude préalable
      Étude de réalisation…

## Slide 29
MERCI de votre Attention

## Slide 30: CP1.5 : Réaliser un projet technique en milieu industriel
Vers CP

## Slide 31: CP5.3 : Animer une réunion technique
Vers CP

## Slide 32: S9 Associés au projet
Vers CP

## Slide 33: U63 : activités en milieu industriel

## Slide 34
Vers CP